## Slide 1
SAFEG 세이프지
※ 임시 텍스트 로고 — 공식 로고 파일로 교체 예정
이지위평 TFT 통합 마일스톤
2025.10
설계·기획 확정
2025.11.16
사업 Go/No-Go 판단
대표님 의사결정
2025.11.23
배포 준비 확인
기술/운영 레디니스 체크
2025.11.26
제한 오픈
서비스 오픈
2025.12
안정화 · 홍보 시작
2026.01.22
확대 심사
(제안)
2026.02
실질 업무 인입
상담 · 계약 시작 (제안)
실질적 고객 접점·업무 인입은 2월경 예상 (현실 반영).
※ 2026년 일정(확대 심사·업무 인입)은 제안이며 미확정입니다. ※ 2025.11 오픈 다음 연초 기준 — 연도(2026) 확인 필요 시 조정.
■ 핵심 의사결정·게이트 (11/16 판단 → 11/23 레디니스)

## Slide 2
SAFEG 세이프지
※ 임시 텍스트 로고 — 공식 로고 파일로 교체 예정
이지위평 TFT 4인 역할·책임 + 개발사 구분
경영지원 · 이채원 본부장
예산 · 계약 · 행정 지원
법무 / 내부 승인
프로젝트 총괄 · 유창현 본부장
전체 일정 · 리스크 관리
사업 Go/No-Go 의사결정 지원
개발사 조율
마케팅 · 임희웅 연구원
홍보 기획 · 채널 운영
오픈 캠페인
고객 접점 콘텐츠
기술부 안전관리기술지원 · 정우영 책임
산업안전 콘텐츠 · 현장 적합성 검증
로챗 AI 결과 품질 검수 · 디몬스터 화면/출력 현장 관점 검수
※ 소프트웨어 개발 담당 아님
개발사 구분 (외주 개발)
로챗
이지위평 Lexia AI 개발
RAG · AI 결과 품질 · 폴백 · AI 콘텐츠 연동
디몬스터
이지위평 매칭 플랫폼 개발
화면 · 관리자 · 데이터 · 분석 · 배포
양사 공동
공동 책임 영역
API 연동 · 통합 QA · 로그/모니터링 · 장애 대응 · 배포/백업/복구 검증